S.A.M.M.O.A.
3ème réunion
09/07/2012
http://www.codelutin.com

---
Plan
Plan
  - Démonstration
  - Questions/Remarques
  - Planning / Reste à faire
  - Amélioration des écrans
  - Import/Export SAMMOA

---
Démonstration

---
Planning / Reste à faire
- Saisie nouveau transect
- Raccourcis claviers configurables
- Compression audio
- Testeur enregistrement audio
- Import observateurs/espèces

---
Planning / Reste à faire
- Validation effort/observation
- Gestion audio pour la validation
- Filtres colonnes
- Import/Export données SAMMOA
- Export format SHP

---
Amélioration écrans
- Au démarrage :
  - Sélection d'une campagne (si besoin édition/création)
  - Sélection d'un vol pour chargement
  - Actions
    - IMPORT : données SAMMOA
    - EXPORT : données SAMMOA avec suppression de la base ou SHP
    - VOL : chargement du vol (ou création) pour saisie embarquée
    - VALIDATION : chargement du vol pour validation

---
Amélioration écrans
- Vol :
  - Ecran principal
  - Affichage différent si validation ou saisie
- Campagne :
  - Méta-données (code, nom, période)
  - Région (liste déroulante), possibilité de création avec import species.csv
  - Import strates.shp
  - Import transects.shp
  - Import observers.csv

---
Import/Export SAMMOA
- Export campagne ou vol (avec référentiels associés + shp + audio)
- Pas de fusion d'un vol existant (demande de remplacement ou le dernier créé gagne ?) utilisation du flightNumber ?
- Référentiel strates/secteurs toujours synchronisé avec le SHP prévisionnel (suppression éléments?)
- Gestion de la collision des transects ?

---
La suite...
- Livraison v0.2 le 10/07/2012 pour tests à terre
- Livraison d'une v0.3 juste avant le départ en vol
- Prochaine réunion : 31 juillet ? 7 août ?
- Version de test pour la saisie
  - Attention les données ne seront peut-être pas exploitable

---
Fin de réunion